Приложение № 1 – Перечень услуг

К Договору возмездного оказания услуг № ______ от «____» __________ 2026 г.

1. Перечень услуг

| № | Наименование услуги | Срок | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ ниши, конкурентов, составление портрета целевой аудитории | 1 день |  |
| 2 | Разработка структуры и текстов посадочной страницы | 2 дня | Состав — раздел 2 настоящего Приложения |
| 3 | Дизайн и вёрстка посадочной страницы, адаптация под мобильные устройства | 3 дня |  |
| 4 | Размещение на хостинге Заказчика, подключение домена Заказчика | 1 день | Хостинг и домен оформляются на Заказчика |
| 5 | Подключение виджета онлайн-записи Заказчика | менее 1 дня | Доступ к кабинету предоставляет Заказчик |
| 6 | Настройка веб-аналитики: счётчик Яндекс.Метрики, цели на целевые действия посетителей | 1 день |  |
| 7 | Проработка структуры рекламных кампаний, подбор ключевых слов, разработка объявлений | 2 дня |  |
| 8 | Сопровождение рекламных кампаний | 30 дней | Далее ежемесячно |

Общий срок оказания услуг по пунктам 1–7 — 7 (семь) рабочих дней с даты, в которую наступило позднее из двух событий: внесение предоплаты либо предоставление Заказчиком материалов согласно п. 3.1 настоящего Приложения.

Общая стоимость услуг по настоящему Приложению составляет 40 000 (сорок тысяч) рублей, в том числе:

— по пунктам 1–7 — 30 000 (тридцать тысяч) рублей;

— по пункту 8 — 10 000 (десять тысяч) рублей за 30 дней сопровождения.

Порядок оплаты: предоплата 20 000 (двадцать тысяч) рублей в течение 3 банковских дней с даты подписания Договора; оставшиеся 20 000 (двадцать тысяч) рублей — после демонстрации готовой страницы и до её публикации.

Дальнейшее сопровождение рекламных кампаний по пункту 8 оплачивается ежемесячно авансом в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. Рекламный бюджет оплачивается Заказчиком отдельно и в стоимость услуг не входит.

2. Состав посадочной страницы

Объём услуг по пунктам 2–3 раздела 1 определяется количеством и наименованием экранов и составляет 8 (восемь) экранов:

| № | Экран | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Главный продающий экран | Фото салона, заголовок с оффером, кнопка записи |
| 2 | Направления услуг | Ногти, брови, ресницы, солярий — карточками с фото |
| 3 | О салоне | Кто вы, сколько лет, чем отличаетесь от соседей |
| 4 | Наши мастера | Фото, имя, специализация, опыт |
| 5 | Прайс | Цены по направлениям, из списка Заказчика |
| 6 | Контакты | Карта, ориентиры, парковка, пандус, режим работы |
| 7 | Виджет онлайн-записи | Запись на странице: мастер, дата, время |
| 8 | Подвал и политика данных | Контакты, реквизиты, отдельная страница с политикой обработки персональных данных |

Дополнительно в объём услуг входит адаптация под мобильные устройства, размещение на хостинге Заказчика, подключение домена Заказчика, установка счётчика Яндекс.Метрики и настройка целей.

Страница передаётся в виде готовых файлов, размещённых на хостинге Заказчика. Система управления содержимым не устанавливается, самостоятельное редактирование Заказчиком не предполагается: изменения вносит Исполнитель по разделу 6 настоящего Приложения. Выбор технических средств и способов оказания услуг Исполнитель определяет самостоятельно.

Работы, не перечисленные в разделах 1 и 2 настоящего Приложения, в объём услуг не входят и оказываются по отдельному соглашению Сторон.

3. Согласование, приёмка и правки

3.1. Заказчик передаёт материалы в течение 5 рабочих дней с даты предоплаты: логотип и фирменные цвета, фотографии помещения, работ и сотрудников, прайс, доступ к хостингу, домену и личному кабинету онлайн-записи. Задержка сдвигает срок оказания услуг на соответствующее число рабочих дней.

3.2. Работа согласуется в два этапа: структура и тексты, затем промежуточная версия страницы. По каждому этапу Заказчик в течение 3 рабочих дней утверждает версию либо направляет один сводный список замечаний; отсутствие ответа означает утверждение. В стоимость входят по два цикла правок на каждом этапе. Цикл — это один список замечаний и одно исправление по нему.

3.3. До начала вёрстки Заказчик вправе менять порядок экранов и заменять экран равноценным без доплаты при сохранении их общего количества. Добавление экрана сверх восьми оплачивается по разделу 6 и продлевает срок на 1 рабочий день.

3.4. Оплата остатка означает приёмку результата Заказчиком.

3.5. В течение 30 календарных дней после приёмки Исполнитель безвозмездно устраняет дефекты: опечатки, неверно перенесённые цены, телефоны и адреса, несоответствие утверждённой структуре, неработающие ссылки и кнопки, ошибки отображения, некорректную работу на мобильных устройствах, неработоспособность виджета онлайн-записи. Замечания направляются письменно одним списком, Исполнитель приступает к устранению в течение 2 рабочих дней.

3.6. Изменения, затрагивающие ранее согласованные решения, в указанный срок не входят и оплачиваются по разделу 6 независимо от даты обращения: добавление экранов и страниц, изменение структуры, цветовой схемы, шрифтов и стилистики, новые тексты сверх согласованного объёма, дополнительные сервисы и интеграции, регулярное наполнение страницы.

4. Материалы, права и лицензии

4.1. Заказчик гарантирует наличие прав и согласий на все переданные материалы — фотографии, логотип, тексты, отзывы, изображения и персональные данные работников — и отвечает за правомерность их использования. Претензии третьих лиц по таким материалам Заказчик урегулирует самостоятельно и за свой счёт, возмещая Исполнителю понесённые расходы.

4.2. При отсутствии у Заказчика собственных материалов Исполнитель подбирает изображения, шрифты и графику только из источников со свободной лицензией, допускающей коммерческое использование, либо создаёт их самостоятельно. Источник любого использованного материала сообщается по запросу Заказчика.

4.3. Подобранные Исполнителем материалы размещаются только после письменного согласования Заказчиком. До публикации Заказчик вправе отказаться от любого материала и потребовать замены. С момента приёмки за содержание опубликованной страницы отвечает Заказчик.

4.4. Приобретение платных лицензий на фотографии, шрифты, графику и программные компоненты в стоимость услуг не входит. Платный объект используется только после согласования Сторон и оплаты лицензии Заказчиком на своё имя.

5. Ответственность

5.1. Хостинг и доменное имя регистрируются и оплачиваются Заказчиком. Исполнитель размещает результат на хостинге Заказчика, не является владельцем учётных записей и по запросу консультирует по выбору хостинга. Ответственность за оплату и продление несёт Заказчик.

5.2. Исполнитель не отвечает за сбои хостинга, домена, DNS, каналов связи, сервиса онлайн-записи и иных внешних сервисов, за действия третьих лиц, а также за последствия изменений, внесённых Заказчиком или привлечёнными им лицами после передачи доступов. Сохранность паролей и резервное копирование — на Заказчике.

5.3. Исполнитель не гарантирует конкретного количества обращений, записей и продаж, позиций в поиске и срока выхода на положительную динамику: результат зависит в том числе от рекламного бюджета, конкуренции, сезонности, цен и работы персонала Заказчика. Совокупная ответственность Исполнителя ограничена фактически полученной по Договору суммой, упущенная выгода не возмещается. Неустойка по п. 7.4.1 Договора составляет 0,1 % за каждый день просрочки и не более 10 % от стоимости услуг.

5.4. Заказчик является оператором персональных данных посетителей страницы: уведомление уполномоченного органа и получение согласий — его обязанность, Исполнитель размещает текст политики обработки данных. Исполнитель вправе указывать факт сотрудничества и размещать изображения результата в портфолио без раскрытия сумм бюджета и выручки; по письменному требованию Заказчика материалы удаляются в течение 5 рабочих дней.

6. Стоимость дополнительных работ

Работы выполняются после письменного согласования Сторонами состава и стоимости, на условиях 100 % предоплаты. Работы, отсутствующие в таблице, оцениваются отдельно.

| Работа | Стоимость |
| --- | --- |
| Правки текста, цен, контактов — до 10 штук за раз | 1 500 руб. |
| Обновить прайс целиком | 2 500 руб. |
| Добавить или заменить фотографии, до 20 штук | 2 000 руб. |
| Новая акция: баннер и текст | 2 500 руб. |
| Добавить мастера в блок «Мастера» | 1 000 руб. |
| Новый блок на существующей странице | от 6 000 руб. |
| Новая страница под направление услуг | от 12 000 руб. |
| Плановое обновление раз в полгода: акции, прайс, фото, работы | 8 000 руб. |
| Дополнительный цикл правок сверх предусмотренных п. 3.2 | 2 000 руб. |

7. Заключительные положения

Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора и в урегулированной им части имеет приоритет над условиями Договора. Составлено в двух экземплярах равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

| От имени Заказчика | От имени Исполнителя |
| --- | --- |
| _______________ / ____________ М.П. | _______________ / Апполонов А. А. М.П. |